BÀI TẬP THỰC HÀNH 2

SS10

TỔ CHỨC SPRINT RETROSPECTIVE CHO NỀN TẢNG MUA BÁN ĐỒ CÔNG NGHỆ CŨ RIKKEIRETECH

Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

(a) Chọn kỹ thuật và giải thích:

- Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue

- Lý do: Kỹ thuật Start–Stop–Continue đi thẳng vào các hành động cụ thể (nên làm, nên dừng, nên tiếp tục), phù hợp với khung thời gian 45 phút và đáp ứng nhu cầu có ngay hành động của nhóm khi vấn đề đã rõ ràng.

(b) Xếp thẻ ý kiến:

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue: Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Việc dồn kiểm thử đến muộn làm phát hiện lỗi trễ, cần dừng lại. |
| T3 | Viết lại không đổ lỗi: "Lỗi phát hiện muộn ở cuối Sprint chưa được thông báo kịp thời cho cả nhóm." (Gốc: Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp). | Stop: Cần dừng việc giữ lỗi hoặc chậm thông báo lỗi cho nhóm. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner (Thảo): Đây là phản hồi về sản phẩm, không thuộc phạm vi Retrospective nên chuyển cho PO xem xét cập nhật Product Backlog. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Cần bắt đầu bổ sung việc kiểm thử trên điện thoại vào Definition of Done cho Sprint tới. |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

(Chọn dữ liệu DT-01)

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done. | Quy trình | Nhóm chưa kiểm thử cuốn chiếu theo từng PBI ngay khi sẵn sàng mà dồn tất cả tính năng lại kiểm thử vào cuối Sprint, dẫn đến thiếu thời gian sửa lỗi. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu thực hiện kiểm thử cuốn chiếu từng PBI ngay khi lập trình xong và kích hoạt đợt kiểm thử đầu tiên trước hoặc trong Ngày 5 của Sprint. | Hải (Developer) cùng Scrum Master (Duy) | Tại buổi Daily Scrum Ngày 5 của Sprint tiếp theo | Nhật ký kiểm thử (Test Log) ghi nhận lượt chạy test đầu tiên của PBI hoàn thành trước/trong Ngày 5. |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

(a) Thứ tự 5 bước và hoạt động bị loại:

- Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

- Hoạt động bị loại và lý do: Loại H4, vì Scrum Master không có quyền áp đặt giải pháp cho nhóm, giải pháp phải do toàn bộ Scrum Team tự thảo luận và thống nhất.

(b) Lời mở đầu:

"Chào mọi người, mục tiêu của buổi Retrospective hôm nay là để cả nhóm cùng nhìn lại quy trình làm việc trong Sprint qua nhằm tìm ra giải pháp hợp tác tốt hơn ở Sprint tới. Buổi họp này tập trung vào việc cải tiến quy trình chứ không chỉ trích cá nhân, nên mong mọi người cởi mở chia sẻ thẳng thắn. Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem lại các hành động cải tiến từ Sprint trước nhé!"